CONTPATRI

# Plano de Gerência de Comunicação

Versão 1.0

Histórico da Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/05/2013 | 1.0 | Criação do Plano | Daniella Costa |
| 10/05/2013 | 1.0 | Preenchimento do Plano | Daniella Costa |

Índice Analítico

1. Introdução	 4

1.1 Finalidade 	4

1.2 Escopo 	4

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 	4

2. Partes interessadas 	4

3. Comunidade do projeto	 5

4. Estratégia de auto-organização 	5

4.1 Quem deve estar alinhado com quem 	5

4.2 Responsável pela tomadas de decisões	 5

4.3 Práticas utilizadas para facilitar a comunicação e colaboração do time 6

5. Referências 	6

Plano de Gerencia de Comunicação

# 1. Introdução

O documento Plano de Gerencia de Comunicação visa planejar e gerenciar todas as comunicações envolvidas no projeto Sistema de Coleta de Informações de Patrimônio da UFG (CONTPATRI).

## 1.1 Finalidade

O plano de gerenciamento das comunicações descreve como os processos de comunicação serão gerenciados desde a identificação das partes interessadas até o encerramento do projeto.

## 1.2 Escopo

Esse plano tratará das comunicações do projeto Sistema de Coleta de Informações de Patrimônio da UFG (CONTPATRI), executado pela turma de Engenharia de Software da Universidade Federal de Goiás - UFG .  O projeto CONTPATRI desenvolverá um sistema de coleta de dados patrimoniais para UFG.

## 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

As definições, acrônimos e abreviações referentes a este documento serão tratados no documento referenciado por este e intitulado Glossário.

# 2. Partes interessadas

| Stakeholder | Papel | Ponto de Interesse |
| --- | --- | --- |
| Juliano Lopes de Oliveira | Patrocinador/ Gestor de Portifolio | Sucesso do projeto como case para a Fábrica de software |
| Auri Marcelo Rizzo Vincenzi | Fornecedor de Requisitos/ Dono do Produto | Produto de software funcional para facilitar nas suas atividades |
| João Bosco Carmo Moraes | Fornecedor de Requisitos | Produto de software funcional para facilitar nas suas atividades |
| Gestores do projeto | Gestor de escopo, tempo, custos, risco, qualidade do produto, aquisição, comunicação, recursos humanos e integração | Entregar o projeto no custo, prazo e qualidade acordado ou superior |
| Gestores de Apoio | Gestor de medição, gestor de configuração, gestor de qualidade do processo, gestor de reutilização | Entregar o projeto no custo, prazo e qualidade acordado ou superior |
| Técnica | Engenheiro de Requisitos, Engenheiro de usabilidade, arquitetura de software, projetista de software, desenvolvedor, administrador de BD, engenheiro de teste. | Entregar o projeto no custo, prazo e qualidade acordado ou superior |

# 3. Comunidade do projeto

Os papéis foram alocados da seguinte forma:

| Membro | Responsabilidade | Contato |
| --- | --- | --- |
| Bruno César | Engenheiro de Software | bruno@brunocesar.com.br |
| Daniella de Oliveira Costa | Gestora do projeto | daniella.engsoftware@gmail.com |
| Emerson José Porfirio | GQA | porfiriocndaex@gmail.com |
| Danillo Pinheiro Neto | Engenheiro de Software | daynilou@gmail.com |
| Diogo Cesar de Souza Fagundes Beda | Engenheiro de Software | diogo.fbeda@gmail.com |
| Felipe Augusto Lacerda Giroto | Engenheiro de Software |  |
| Fellipe Cesar Fernandes Pinheiro | Engenheiro de Software | fellipe@engenhariadesoftware.inf.br |
| Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | Engenheiro de Software | gabrielbla85@gmail.com |
| Gabriel de Oliveira Moreira | Engenheiro de Software | gabrielom92@gmail.com |
| Guilherme Pereira de Paula | Engenheiro de Software | guilherme.p.pereira@gmail.com |
| Gustavo Martins Teixeira Borges | Engenheiro de Software | gustavo.mtborges@gmail.com |

# 4. Estratégia de auto-organização

## 4.1 Quem deve estar alinhado com quem

A equipe foi dividida em três equipes pequenas, Gestor de Projetos, Gestor de qualidade e equipe técnica.

O gestor de projetos irá coordenar a equipe, estimar tempo, recurso e custo, gerar os principais artefatos de gerencia de projeto.

O gestor de qualidade definirá o processo usado no projeto, definirá requisitos e garantirá que o produto final chegue com a qualidade esperada ou maior que o planejado.

A equipe técnica auxiliará em todas as equipes e resolverá as atividades que são capazes com a finalidade de gerar qualidade e excelência no produto gerado pelo projeto.

## 4.2 Responsável pela tomadas de decisões

A equipe de Gestão de projeto é responsável pela tomada de decisões, se a decisão não estiver sob o controle dos gerentes, deverá ser procurado o Gerente de Portifolio.

## 4.3 Práticas utilizadas para facilitar a comunicação e colaboração do time

Foi utilizado o e-mail como principal via de comunicação e o chat do facebook.

Para enviar e-mail a todos os integrantes, basta copiar:

fellipe@engenhariadesoftware.inf.br,  Danillo Pinheiro <daynilou@gmail.com>,  "diogo.fbeda" <diogo.fbeda@gmail.com>,  emerson josé porfirio <porfiriocndaex@gmail.com>,  Gabriel Benício <gabrielbla85@gmail.com>,  Gabriel Moreira <gabrielom92@gmail.com>,  Guilherme de Paula <guilherme.p.pereira@gmail.com>,  Gustavo Martins gustavo.mtborges@gmail.com, “Daniella Costa” Daniella.engsoftware@gmail.com, “Bruno César” <bruno@brunocesar.com.br

São feitas reunião presenciais sempre que necessário. As reuniões são feitas em horário de aula.

# 5. Referências

E-mails são enviados para os e-mails coletados no inicio do projeto;