CONTPATRI

# Análise de Viabilidade

Versão 1.0

Histórico da Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 02/05/2013 | 1.0 | Criação do documento. | Danillo Pinheiro Neto |
| 07/05/2013 | 1.1 | Adaptação ao Plano de Gerência de Configuração. | Danillo Pinheiro Neto |

Índice Analítico

1.	Introdução 	4

1.1 Finalidade 	4

1.2 Escopo 	4

2.	Análise preliminar de viabilidade de execução do projeto 	5

# Introdução

Visando obter sucesso, é recomendado que seja realizada uma análise prévia da viabilidade de um projeto. Através desta análise é possível concluir se será ou não viável continuar a execução do mesmo, se é preferível abortá-lo ou, até mesmo, buscar uma solução (redução de escopo, por exemplo).

## 1.1 Finalidade

Este documento tem o objetivo de realizar uma análise preliminar da viabilidade do projeto CONTPATRI.

## 1.2 Escopo

O escopo deste plano abrange o projeto CONTPATRI e tudo que estiver diretamente e/ou indiretamente ligado ao projeto em questão.

# Análise preliminar de viabilidade de execução do projeto

Projeto: CONTPATRI – Sistema de Controle de Patrimônio

Tempo de execução: 64 horas

Local de execução: Fábrica de Software (UFG)

Infraestrutura: Laboratórios de informática da Fábrica de Software

Recursos Humanos: 9 (nove) profissionais

Esforço total disponível: 864 horas

PLANILHA DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

| RECURSOS HUMANOS | QTD. | ESFORÇO/PESSOA | ESFORÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto | 1 | 64 | 64 |
| Engenheiros de Software | 8 | 64 | 512 |
| TOTAL | 9 | 128 | 576 |

Dado a natureza do projeto, o tempo para sua execução, a infraestrutura e os recursos humanos disponíveis, como demonstrados acima, será acrescentado 50% sobre o valor total de horas por pessoa prevendo os possíveis riscos do projeto, tais como feriados, desistência do projeto, comprometimento dos integrantes da equipe entre outros.