Projeto: CONTPATRI		MARCO 1				Data:     27/05/2013

Responsável: Emerson José Porfírio

| Checklist do Plano de Gerência da Configuração |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SIM | NÃO | NC |
| 1. Um Sistema de Gerência de Configuração foi estabelecido e mantido? | X |  |  |
| 2. Os itens de configuração foram identificados com base em critérios estabelecidos? | X |  |  |
| 3. Os itens de configuração sujeitos a um controle formal foram colocados sob baseline? | X |  |  |
| 4. A situação dos itens de configuração e das baselines foi registrada ao longo do tempo e disponibilizada? | X |  |  |
| 5. Modificações em itens de configuração foram controladas? |  | X |  |
| 6. O armazenamento, o manuseio e a liberação de itens de configuração e baselines foram controlados? | X |  |  |
| 7. Auditorias de configuração foram realizadas objetivamente para assegurar que as baselines e os itens de configuração estejam íntegros, completos e consistentes? |  | X |  |
| Comentários: Nesta fase do Projeto CONTPATRI os itens 5 e 7 não foram contemplados por completo, devido a não necessidade de modificação e de uma auditoria formal. |  |  |  |
| Marque uma: Os resultados da avaliação satisfazem o sugerido no MPS.Br e são aceitos. Os resultados da avaliação são aceitos, mas com mudanças (ver lista de deficiências, pag. 2). Os resultados da avaliação não satisfazem o sugerido no MPS.Br (ver lista de deficiências, pag. 2). Aprovado por: Emerson José Porfírio |  |  |  |

| Lista de Deficiências Encontradas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item # | Descrição | Ação Corretiva |
| 01 | Falta de padronização do documento | Padronizado |