CONTPATRI

# Processo de Gerência da Qualidade

Versão 1.0

Histórico da Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/04/2013 | 1.0 | Elaboração do Documento | Emerson José Porfírio |
| 14/04/2013 | 1.0 | Revisão do Documento | Daniella Costa |

Índice Analítico

1.	Introdução	3

1.1	Finalidade	3

1.2	Escopo	3

1.3	Definições, Acrônimos e Abreviações	3

1.4	Referências	3

1.5	Visão Geral	3

2.	Atividades de Garantia da Qualidade de Software	5

2.1	Planejar a Garantia da Qualidade do Projeto	5

2.2	Avaliar a execução dos Processos do Projeto	6

2.3	Tratamento das Não-Conformidades	7

2.4	Revisão da Garantia da Qualidade	8

3. 	Referências	9

Processo de Gerência da Qualidade

# Introdução

O Processo de Gerência de Qualidade (PRGQA) tem por propósito assegurar que os produtos de trabalho e a execução dos processos estejam em conformidade com os planos e recursos predefinidos. Dessa forma, as atividades de Garantia da Qualidade permitem fornecer visibilidade do projeto para todos da organização por meio de uma visão independente em relação ao processo e ao produto. A Garantia da Qualidade é um apoio para a equipe de gestão e agrega valor à equipe de projeto, ajudando-a a preparar e rever procedimentos, planos e padrões, desde o início do projeto até o seu encerramento.

O conceito de "Garantia" está associado ao risco potencial de não-qualidade. Em outras palavras, um produto (bem ou serviço) tem garantia de qualidade quando seu fornecedor estabelece um processo para o fornecimento deste produto de tal forma que a probabilidade de falhas no produto seja nula. Um Sistema de Garantia da Qualidade é um conjunto planejado de atividades, que se adiciona ao processo natural de fornecimento de um dado produto, com o objetivo de reduzir o risco de falhas.

## 1.1 Finalidade

A finalidade deste documento Processo de Gerência da Qualidade é comunicar aos interessados que os produtos de trabalho e a execução dos processos estão em conformidade com os planos e recursos predefinidos.

## 1.2 Escopo

Este Processo de Gerência da Qualidade de Software pertence ao escopo do Projeto CONTPATRI que tem por finalidade desenvolver um sistema de coleta de dados patrimoniais para a UFG.

## 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

As definições, acrônimos e abreviações referentes a este documento serão tratadas no documento referenciado por este e intitulado Glossário.

## Atividades da Garantia de Qualidade de Software

## 2.1 Planejar a Garantia da Qualidade do Projeto

| Objetivos | Estabelecer o Plano para a realização das atividades de Garantia da Qualidade no projeto. |
| --- | --- |
|  | Identificar os produtos e processos que serão alvo das atividades de avaliação. |
| Procedimentos | Definir o Grupo de Garantia da Qualidade para atuar nos projetos. |
|  | Identificar os produtos de trabalho considerando a sua importância, o seu valor agregado para o projeto e os critérios definidos pela política organizacional. |
|  | Selecionar os processos que serão avaliados. |
|  | Identificar todos os interessados nos resultados das avaliações. |
|  | Definir o cronograma para execução de todas as atividades relacionadas ao processo de Garantia da Qualidade a fim de que seja integrado ao Cronograma do Projeto. |
|  | Estabelecer métodos objetivos de avaliação com relação à aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis ao projeto. |
|  | Identificar e planejar a forma de identificação única de cada produto de trabalho e/ou processo submetido à avaliação. |
|  | Definir o local de armazenamento, o acesso permitido para cada colaborador e o líder do Grupo de Garantia da Qualidade. |
| Entrada | Critérios |
|  | Métricas do Projeto definidas. |
|  | Insumos |
|  | Métricas do Projeto. |
| Saídas | Critérios |
|  | Produtos de trabalho a serem avaliados já identificados. |
|  | As atividades da Garantia da Qualidade foram planejadas com a definição do cronograma, métodos de avaliação e os interessados nos resultados do processo. |
|  | Produtos |
|  | Cronograma da Garantia da Qualidade. |
|  | Plano de Garantia da Qualidade. |
| Participantes | Responsável pela Execução |
|  | Gerente de Qualidade do Processo |
|  | Responsável pela Aprovação |
|  | Gerente de Integração |
|  | Consultados |
|  | Professores consultores. |

## 2.2	 Avaliar a Execução dos Processos do Projeto

| Objetivos | Avaliar os processos executados identificando problemas de não-conformidades gerados quando há desvios entre o esperado e o realizado. |
| --- | --- |
|  | Identificar, registrar e comunicar problemas de não-conformidades. |
| Procedimentos | Avaliar a conformidade dos processos selecionados com relação às definições do Plano do Projeto e com o cronograma de cada produto e/ou processo. |
|  | Identificar as não conformidades apresentando justificativa das eventuais causas que conduziram a este evento. |
|  | Organizar e nomear de forma única cada não conformidade encontrada. |
|  | Registrar as não conformidades de forma a estar disponível para que outras pessoas possam consultá-lo. |
|  | Identificar e registrar a origem da não-conformidade de forma a possibilitar saber quando e em que circunstâncias ela ocorreu. |
|  | Caso a não-conformidade seja recorrente, registrar no relatório de recorrência. |
|  | Comunicar as não-conformidades informando a todos os interessados sobre a sua existência, de forma que possa ser tomada alguma ação para a sua resolução. |
|  | Comunicar o resultado da avaliação para os interessados. |
| Entrada | Critérios |
|  | Cronograma da Garantia da Qualidade |
|  | Insumos |
|  | Processos do projeto selecionados para serem avaliados. |
|  | Planilha de Avaliação do MPS.Br. |
| Saídas | Critérios |
|  | Produtos de trabalho a serem avaliados já identificados. |
|  | As atividades da Garantia da Qualidade foram planejadas com a definição do cronograma, métodos de avaliação e os interessados nos resultados do processo. |
|  | Produtos |
|  | Cronograma da Garantia da Qualidade. |
|  | Plano de Garantia da Qualidade. |
| Participantes | ## Responsável pela Execução |
|  | ## Gerente de Qualidade do Processo |
|  | ## Responsável pela Aprovação |
|  | ## Gerente de Integração |
|  | ## Consultados |
|  | ## Professores Consultores do Projeto |

## 2.3	 Tratamento das Não-Conformidades

| Objetivos | Estabelecer e acompanhar ações corretivas para as não-conformidades identificadas. |
| --- | --- |
|  | Assegurar que as não-conformidades sejam corrigidas. |
|  | Prover feedback para a equipe do projeto e gerentes como resultado das atividades de Garantia da Qualidade. |
| Procedimentos | Definir ações corretivas para cada não conformidade encontrada. |
|  | Justificar o tipo de tratamento para cada não conformidade. |
|  | Definir responsáveis para as ações corretivas. |
|  | Estipular prazo de correção considerando o cronograma do Projeto. |
|  | Acompanhar o tratamento das não conformidades. |
|  | Registrar a conclusão das não-conformidades solucionadas. |
|  | Registrar a rejeição da solução proposta, se ela não resolver a não-conformidade. |
|  | Avaliar o estado das ações corretivas de todas as não-conformidades não-concluídas. |
|  | Comunicar a todos os interessados sobre o tratamento das não conformidades. |
| Entrada | Critérios |
|  | Não conformidades identificadas. |
|  | Insumos |
|  | Registro das não conformidades. |
| Saídas | Critérios |
|  | Não conformidade corrigida. |
|  | Conclusão no tratamento das não conformidades. |
|  | Produtos |
|  | Formulário de Ações Corretivas (Template). |
| Participantes | ## Responsável pela Execução |
|  | ## Gerente de Qualidade do Processo |
|  | ## Responsável pela Aprovação |
|  | ## Gerente de Integração |
|  | ## Gerente de Comunicação e RH |
|  | ## Consultados |
|  | ## Professores Consultores do Projeto |

## 2.4	 Revisão da Garantia da Qualidade

| Objetivos | Garantir que o processo de Garantia da Qualidade e seus respectivos artefatos estejam atualizados e de acordo com as melhores práticas. |
| --- | --- |
|  | Identificar e corrigir possíveis falhas e gaps que por algum motivo não foram identificados anteriormente. |
|  | Aperfeiçoar o processo tornando-o mais eficiente. |
| Procedimentos | Analisar o Processo de Garantia da Qualidade no intuito de aperfeiçoá-lo identificando seus pontos críticos. |
|  | Confrontar o processo e seus artefatos com as boas práticas e com os padrões de qualidade esperados para este projeto. |
|  | Reavaliar todo o processo e identificar se há necessidade de alguma alteração no processo. |
|  | Realizar as alterações necessárias no processo, caso pertinente. |
|  | Comunicar a todos os interessados as modificações realizadas, caso pertinente. |
| Entrada | Critérios |
|  | Processo executado ao menos uma vez. |
|  | Insumos |
|  | Processo de Garantia da Qualidade |
|  | Plano de Garantia da Qualidade |
|  | Planilha de Avaliação do MPS.Br |
| Saídas | Critérios |
|  | Análise do processo realizada. |
|  | Alterações comunicadas, caso o processo tenha sido alterado. |
|  | Produtos |
|  | Processo de Garantia da Qualidade |
|  | Plano de Garantia da Qualidade. |
|  | Possíveis checklists complementares. |
| Participantes | ## Responsável pela Execução |
|  | ## Gerente de Qualidade do Processo |
|  | ## Responsável pela Aprovação |
|  | ## Gerente de Integração |
|  | ## Consultados |
|  | ## Professores Consultores do Projeto |

## 3.0	Referências

Sistema de Gestão Bibliográfica: SGB_PRGQA_ProcessoDeGerenciaDeQualidade Versão 1.0

Fábrica de Software – Instituto de Informática – Universidade Federal de Goiás