<Nome do Projeto>

# Plano de Desenvolvimento de Software

Versão <1.0>

[Observação: O template a seguir é fornecido para uso com o Logiciel Mobile Process (LMP). O texto em azul exibido entre colchetes e em itálico (style=InfoBlue) foi incluído para orientar o autor e deve ser excluído antes da publicação do documento. Um parágrafo digitado após esse estilo será automaticamente definido como normal (style=Body Text).]

[Para personalizar campos automáticos no Microsoft Word (que exibem um fundo cinza quando selecionados), escolha File>Properties e substitua os campos Title, Subject e Company pelas informações apropriadas para este documento. Depois de fechar a caixa de diálogo, para atualizar os campos automáticos no documento inteiro, selecione Edit>Select All (ou Ctrl-A) e pressione F9 ou simplesmente clique no campo e pressione F9. Isso deve ser feito separadamente para Cabeçalhos e Rodapés. Alt-F9 alterna entre a exibição de nomes de campos e do conteúdo dos campos. Consulte a ajuda do Word para obter mais informações sobre como trabalhar com campos.]

Histórico da Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| <dd/mmm/aa> | <x.x> | <detalhes> | <nome> |

Índice Analítico

1.	Introdução 3

1.1	Finalidade 	3

1.2	Escopo 	3

1.3	Definições, Acrônimos e Abreviações 	3

1.4	Referências 	3

1.5	Visão Geral 	3

2.	Visão Geral do Projeto 	3

2.1	Finalidade, Escopo e Objetivos do Projeto 	3

2.2	Suposições e Restrições 	3

2.3	Produtos Liberados do Projeto 	3

2.4	Evolução do Plano de Desenvolvimento de Software 	3

3.	Organização do Projeto 	3

3.1	Estrutura Organizacional 	3

3.2	Interfaces Externas 	3

3.3	Papéis e Responsabilidades 	3

4.	Processo de Gerenciamento 	3

4.1	Estimativas do Projeto 	3

4.2	Plano de Projeto 	3

4.2.1	Plano de Fase 	3

4.2.2	Objetivos das Iterações 	3

4.2.3	Releases 	3

4.2.4	Programação do Projeto 	3

4.2.5	Recursos do Projeto 	3

4.3	Monitoramento e Controle do Projeto 	3

5.	Anexos 	3

# Plano de Desenvolvimento de Software

# Introdução

[A introdução do Plano de Desenvolvimento de Software oferece uma visão geral de todo o documento. Ela inclui a finalidade, o escopo, as definições, os acrônimos, as abreviações, as referências e uma visão geral deste Plano de Desenvolvimento de Software.]

## Finalidade

[Especifique a finalidade deste Plano de Desenvolvimento de Software.] O texto abaixo é fornecido como exemplo. ]

A finalidade do Plano de Desenvolvimento de Software é reunir todas as informações necessárias para controlar o projeto. Ele descreve a abordagem dada ao desenvolvimento do software e é o plano de nível mais alto gerado e usado pelos gerentes para coordenar o esforço de desenvolvimento.

O Plano de Desenvolvimento de Software é usado por estas pessoas:

- O gerente de projeto utiliza-o para planejar o cronograma do projeto e as necessidades de recursos e para acompanhar o andamento do projeto em relação ao cronograma.

- Membros da equipe do projeto utilizam-no para entender o que precisam fazer, quando precisam fazê-lo e quais são as outras atividades das quais eles dependem.

## Escopo

[Uma breve descrição do escopo deste Plano de Desenvolvimento de Software; os Projetos aos quais ele está associado e tudo o que é afetado ou influenciado por este documento.]

O texto abaixo é fornecido como exemplo.]

Este Plano de Desenvolvimento de Software descreve o plano geral a ser usado pelo projeto <nome do projeto>, incluindo a implantação do produto. Os detalhes de iterações individuais serão descritos nos Planos de Iteração.
Os planos, conforme especificado neste documento, baseiam-se nos requisitos do produto definidos no Documento de Visão.

## Definições, Acrônimos e Abreviações

[Esta subseção apresenta as definições de todos os termos, acrônimos e abreviações necessários para a correta interpretação do Plano de Desenvolvimento de Software. Essas informações podem ser fornecidas mediante referência ao Glossário do projeto.]

Consulte o Glossário do Projeto.

## Referências

[Esta subseção apresenta uma lista completa de todos os documentos mencionados no Plano de Desenvolvimento de Software. Identifique cada documento por título, número do relatório (se aplicável), data e organização de publicação. Especifique as fontes a partir das quais as referências podem ser obtidas. Essas informações podem ser fornecidas mediante referência a um apêndice ou outro documento.

No caso do Plano de Desenvolvimento de Software, a lista de artefatos referenciados inclui:

- Site na Web do LMP

- Planos de Iteração

- Caso de Desenvolvimento

- Visão

- Glossário

- Todos os demais planos ou documentação de suporte.

## Visão Geral

[Esta subseção descreve o conteúdo restante do Plano de Desenvolvimento de Software e explica como o documento está organizado. O texto abaixo é fornecido como exemplo.]

Este Plano de Desenvolvimento de Software contém as seguintes informações:

Visão Geral do Projeto — apresenta uma descrição da finalidade, do escopo e dos objetivos do projeto.  Também define os produtos que se espera que o projeto libere.

Organização do Projeto — descreve a estrutura organizacional da equipe do projeto.

Processo de Gerenciamento — explica o custo estimado e o cronograma, define os principais marcos e fases do projeto e descreve como o projeto será monitorado.

Planos e Diretrizes Aplicáveis — apresentam uma visão geral do processo de desenvolvimento do software, abrangendo métodos, ferramentas e técnicas a serem seguidos.

# Visão Geral do Projeto

## Finalidade, Escopo e Objetivos do Projeto

[Uma breve descrição da finalidade e dos objetivos deste projeto e uma breve descrição dos produtos que se espera que o projeto libere.]

## Suposições e Restrições

[Uma lista das suposições em que este plano se baseia e de quaisquer restrições como, por exemplo, de orçamento, equipe, equipamento e programação, que se aplicam ao projeto.]

## Produtos Liberados do Projeto

[Uma lista dos artefatos a serem criados durante o projeto, incluindo datas-alvo de liberação. O texto abaixo é fornecido como exemplo.]

Os produtos liberados de cada fase do projeto estão identificados no Caso de Desenvolvimento.  Os produtos liberados são entregues no final da iteração, conforme especificado na seção 4.2.4 Programação do Projeto.

## Evolução do Plano de Desenvolvimento de Software

[Uma tabela de versões propostas do Plano de Desenvolvimento de Software e os critérios para a revisão não-programada e reedição deste plano. O texto abaixo é fornecido como exemplo.]

O Plano de Desenvolvimento de Software será revisado antes do início de cada fase de Iteração.

# Organização do Projeto

## Estrutura Organizacional

[Descreva a estrutura organizacional da equipe do projeto, incluindo as autoridades de gerenciamento e outras autoridades de revisão.]

## Interfaces Externas

[Descreva como o projeto se relaciona com grupos externos. Para cada grupo externo, identifique os nomes de contato internos e externos. Isso deverá incluir responsabilidades relacionadas à implantação e à aceitação do produto.]

## Papéis e Responsabilidades

[Identifique as unidades organizacionais do projeto que serão responsáveis por cada uma das disciplinas, detalhes do fluxo de trabalho e processos de suporte. O texto abaixo é fornecido como exemplo.]

| Pessoa | Papel no Rational Unified Process |
| --- | --- |
| Sally Slalom, Gerente Sênior | Project Manager Deployment Manager Requirements Reviewer Architecture Reviewer Configuration Manager Change Control Manager |
| Matt Mogul, Vice-presidente de operações | Project Reviewer Requirements Reviewer |
| Tom Telemark, Engenheiro de Software Sênior | System Analyst Requirements Specifier User Interface Designer Software Architect Design Reviewer Test Manager Test Analyst e, em menor proporção, os seguintes papéis: Designer Implementer Code Reviewer Integrator Test Designer Tester Technical Writer |
| Susan Snow, Engenheira de Software Henry Halfpipe, Engenheiro de Software Júnior TBD1, Engenheiro de Software TBD2, Engenheiro de Software Júnior | Designer Implementer Code Reviewer Integrator Test Designer Tester Technical Writer |
| Patrick Powder, Assistente Administrativo | Responsável por manter o site do projeto na Web, auxiliar a pessoa que exerce o papel de Gerente do Projeto no planejamento/programação de atividades e ajudar a pessoa que exerce o papel de Gerente de Controle de Mudança a controlar mudanças nos artefatos. Também pode auxiliar outros papéis, se necessário. |

Qualquer pessoa da equipe do projeto pode executar atividades de Any Role.

# Processo de Gerenciamento

## Estimativas do Projeto

[Forneça a programação e o custo estimado do projeto, assim como a base dessas estimativas, e os pontos e circunstâncias do projeto em que serão feitas novas estimativas.]

## Plano de Projeto

[Esta seção contém a programação e os recursos do projeto.]

### Plano de Fase

[Inclua o seguinte:

     Estrutura de Divisão de Trabalho (WBS) — opcional para projetos pequenos

     uma linha de tempo ou um gráfico de Gantt mostrando o tempo alocado para as fases ou iterações do projeto

     identificação dos principais marcos com os respectivos critérios de êxito

Defina todas as demonstrações e pontos de release importantes.]

### Objetivos das Iterações

[Liste os objetivos a serem atingidos para cada uma das iterações.]

### Releases

[Uma breve descrição de cada release de software e se é uma versão beta, de demonstração etc.]

### Programação do Projeto

[Diagramas ou tabelas mostrando as datas-alvo para a conclusão das iterações e fases, dos pontos de release, das demonstrações e de outros marcos.]

### Recursos do Projeto

[Identifique aqui os números e tipos de recursos humanos necessários, incluindo todas as experiências ou habilidades especiais, programados por fase ou iteração do projeto.

Descreva como você pretende localizar e adquirir as pessoas para integrarem a equipe necessária ao projeto.

Liste quaisquer treinamentos especiais necessários aos integrantes da equipe do projeto, com as datas-alvo identificando quando os treinamentos deverão ser concluídos.

Efetue a alocação de custos em relação à WBS e ao Plano de Fase.]

## Monitoramento e Controle do Projeto

[Abaixo apresentamos uma lista de verificação de itens a serem considerados:

- Gerenciamento de Requisitos: especifique as informações e os mecanismos de controle que serão coletados e usados para medir, relatar e controlar mudanças nos requisitos do produto.

- Controle de Cronograma e Orçamento: Descreva a abordagem a ser adotada para monitorar as despesas, tendo em vista o orçamento do projeto e o andamento de acordo com o cronograma planejado. Descreva como executar ações corretivas quando necessário.

- Controle de Qualidade: Descreva o andamento e os métodos a serem usados para controlar a qualidade dos produtos liberados do projeto e como executar ações corretivas quando necessário. Inclua técnicas, métricas, critérios e procedimentos usados para avaliação — isso compreenderá inspeções técnicas, inspeções e revisões. Observe que esses procedimentos são um complemento do Plano de Teste, que não está incluído no Plano de Desenvolvimento de Software.

- Relatórios e Métricas: descreva os relatórios internos e externos a serem gerados, e a freqüência e distribuição de publicação. Especifique as métricas que deverão ser coletadas e o porquê.

- Gerenciamento de Riscos: descreva o método que será usado para identificar, analisar, priorizar, monitorar e diminuir os riscos. Inclua uma lista de riscos e seus status atuais.

- Finalização do Projeto: descreva as atividades necessárias para que o projeto seja concluído de forma organizada, incluindo a nova designação da equipe, o arquivamento de materiais do projeto, interrogações e relatórios de post-mortem etc.

- Gerenciamento de Configuração: descreva o processo através do qual os problemas e mudanças são enviados, revisados e organizados. Descreva como os artefatos do produto ou do projeto deverão ser nomeados, marcados e numerados, incluindo hardware, software do sistema, Produtos de Terceiros (COTS), planos, modelos, componentes, software de teste, resultados e dados, executáveis etc. Descreva políticas de retenção e os planos de backup, desastre e recuperação. Descreva também como a mídia deve ser mantida — on-line, off-line, tipo de mídia e formato.

- Resolução de Problemas: descreva o método que será usado para resolver desentendimentos com o cliente, incluindo como lidar com desentendimentos relacionados a contratos, ao escopo do projeto e a atrasos na programação.

- Gerenciamento de Subfornecedores: descreva como os subcontratantes serão gerenciados.

- Plano de Melhoria do Processo: descreva como a eficiência do projeto será avaliada e melhorada.

O texto abaixo é fornecido como exemplo.]

Gerenciamento de Requisitos

Os requisitos desse sistema são capturados no Documento de Visão. As mudanças solicitadas nos requisitos são capturadas nas Solicitações de Mudança e são aprovadas como parte do processo de Gerenciamento de Configuração.

Controle de Cronograma e Orçamento

As despesas são monitoradas pelo gerente de projeto, e reportadas e avaliadas mensalmente. (Consulte Relatórios e Métricas abaixo).

O gerente de projeto mantém uma programação mostrando a data esperada de cada marco. Os itens de linha na programação incluem pacotes de trabalho atribuídos a pessoas. Cada pessoa a quem é atribuído um pacote de trabalho fornece ao gerente do projeto informações sobre o percentual de conclusão das tarefas semanalmente. As mudanças na programação ficarão a cargo dos patrocinadores do projeto, que decidirão se o escopo será alterado a fim de preservar as datas-alvo de conclusão.

Controle de Qualidade

Os defeitos serão registrados e monitorados como Solicitações de Mudança, e as métricas de defeito serão coletadas (consulte Relatórios e Métricas abaixo).

Será necessário que todos os produtos liberados sejam submetidos ao processo de revisão adequado, conforme está descrito no Caso de Desenvolvimento. A revisão é necessária para assegurar que cada produto liberado seja de qualidade aceitável, usando as orientações descritas nos pontos de verificação e nas diretrizes de revisão do RUP para Projetos Pequenos.

Todos os defeitos encontrados durante a revisão que não forem corrigidos antes da liberação para integração deverão ser capturados como Solicitações de Mudança para que não sejam esquecidos.

Relatórios e Métricas

Estimativas atualizadas de custo e cronograma e relatórios sumários de métricas serão gerados no final de cada iteração.

O Conjunto Mínimo de Métricas, conforme descrito no RUP Guidelines: Metrics, será coletado semanalmente.  Isso inclui:

O valor atribuído às tarefas concluídas. É usado para refazer a estimativa da programação e do orçamento para o restante do projeto e/ou para identificar a necessidade de mudanças no escopo.

Todos os defeitos abertos e fechados – mostrados como um gráfico de tendências. São usados para ajudar a estimar o esforço restante necessário para corrigir defeitos.

Aprovação dos casos de teste de aceitação – mostrada como um gráfico de tendências. É usada para demonstrar o progresso para os envolvidos.

Além disso, os custos gerais serão monitorados tendo em vista o orçamento do projeto.

Gerenciamento de Riscos

Os riscos serão identificados na Fase de Iniciação usando os passos identificados na atividade “Identificar e Avaliar Riscos” do RUP para Projetos Pequenos. Os riscos do projeto serão avaliados pelo menos uma vez em cada iteração e documentados nesta tabela. Os riscos de maior importância são listados primeiro na tabela.

| Classificação do Risco (Alto, Médio, Baixo) | Impacto e Descrição do Risco | Estratégia de Diminuição e/ou Plano de Contingência |
| --- | --- | --- |

Gerenciamento de Configuração

Serão selecionadas ferramentas apropriadas que fornecem um banco de dados de Solicitações de Mudança e um repositório controlado de versões dos artefatos do projeto.

Todo o código-fonte, os scripts de teste e os arquivos de dados serão incluídos nas baselines. A documentação relacionada ao código-fonte também será incluída na baseline como, por exemplo, a documentação de design. Todos os artefatos de produtos liberados do cliente são incluídos na baseline final da iteração, inclusive os executáveis.

As Solicitações de Mudança são revisadas e aprovadas pelo membro do projeto responsável pelo papel Gerente de Controle de Mudança.

Os backups completos são efetuados mensalmente e os gradativos, durante a noite.

# Anexos

[Material adicional de uso para o leitor do Plano de Desenvolvimento de Software. Liste ou inclua planos e padrões técnicos de qualquer projeto que se aplicam a esse projeto. Normalmente, o Caso de Desenvolvimento, os planos para infra-estrutura e a aceitação do produto incluem-se nesses planos e padrões . Além disso, também estão normalmente incluídos Guias de Programação, Guias de Design e outros guias de processo. O texto abaixo é fornecido como exemplo.]

O projeto seguirá o processo do RUP para Projetos Pequenos, conforme a adaptação contida no Caso de Desenvolvimento do projeto.

Outros planos de processo aplicáveis estão listados na seção de referências, incluindo o Guia de Programação.