CONTPATRI

Plano de Gerência de Configuração de Software

Versão 1.1

Histórico da Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 04/05/2013 | 1.0 | Revisão e padronização do documento | Diogo César e Emerson |
| 23/04/2013 | 1.0 | Criação do documento | Gustavo Martins |
| 15/07/2013 | 1.1 | Revisão do Documento | Daniella Costa |

Indice Analitico

1. Introdução	5

2. Propósitos	5

2.1. Público Alvo	5

3. Escopo	5

4. Convenções, Abreviações e Termos	5

5. Identificação da Configuração	6

5.1. Itens de Configuração	6

5.2. Nomenclatura dos Itens de Configuração	6

5.3. Criação dos Itens	7

5.4. Descontinuação dos Itens	7

5.5. Acrônimos	7

5.6 Local de Armazenamento	12

5.7 Estrutura de Diretórios	12

5.7.1 Exceções de restrição	13

5.8 Lista de Itens de Configuração	13

6 Padrões e Ferramentas	13

6.1 Ferramentas	13

6.2 Padrões de versionamento	13

6.3 Padrões de commit ao repositório	14

6.4 Templates de Artefatos	14

7 Atividades	14

7.1 Planejamento da Configuração	14

7.2 Acompanhamento da Configuração	14

7.3 Geração de Baselines	15

7.4 Auditoria da Configuração	15

7.5 Análise de solicitação de mudança em baseline	15

7.6 Planejar Mudança em Baseline	15

7.7 Implementar Mudança em Baseline	16

8 Itens de Configuração	16

9 Infraestrutura	16

O ambiente de trabalho para o desenvolvimento do projeto exige alguns requisitos.	16

9.1 Configurações Recomendadas para o Servidor	16

9.2 Configurações Mínimas e Recomendadas para o Ambiente de Trabalho	16

10 Referências	17

Plano de Gerência de Configuração de Software

# 1. Introdução

O plano de Gerência de Configuração estabelece e mantém a integridade de códigos-fonte e demais artefatos do CONTPATRI, permitindo o acompanhamento destes itens durante todo o ciclo de vida do projeto, e preservando o histórico de evolução do sistema. Auxiliando a gerenciar o estado dos itens de configuração, controlar as mudanças e rastrear modificações nos itens de configuração ao longo do tempo.

# 2. Propósitos

Este documento descreve a organização, nomenclatura e regras para o versionamento do projeto com a finalidade de se criar um padrão a ser seguido por todos os membros da equipe. Permitindo que se mantenha a integridade dos artefatos gerados.

## 2.1. Público Alvo

Este documento é destinado a todos os membros da equipe, bem como ao Solicitante, Equipe da Fábrica de Software do INF e usuários do sistema.

# 3. Escopo

Este documento descreve as ferramentas necessárias para a realização da configuração, auxiliando a equipe para o desenvolvimento dos artefatos de software do sistema.

# 4. Convenções, Abreviações e Termos

Definições de todas as convenções, abreviações e termos utilizados neste documento.

| Termo | Descrição |
| --- | --- |
| CONTPATRI | Sistema de Automação de Coleta de Dados para Controle de Patrimônio |
| GCO | Gerência de Configuração de Software |

Tabela 1 - Convenções, Abreviações e Termos

# 5. Identificação da Configuração

Segue abaixo as normas para identificação dos itens de configuração.

## 5.1. Itens de Configuração

Todo elemento de informação elaborado durante o desenvolvimento do sistema será considerado como um item de configuração. Arquivos (textos, diagramas, imagens, planilhas e etc.) que o GCO definir como relevantes também serão considerados itens de configuração. As permissões de acesso estão definidas na seção 5.6. Os arquivos fontes não serão incluídos nos relatórios detalhadamente, uma vez que, são controlados diretamente pela ferramenta de versionamento. Atas de reuniões, relatórios individuais não são considerados itens de configuração.

## 5.2. Nomenclatura dos Itens de Configuração

Os documentos do projeto deverão possuir a seguinte nomenclatura:

<SIGLA_PROJETO>_<NOME_PROCESSO>_<ACRONIMO_ARQUIVO>_<nome_arquivo>_<VERSÃO>

Os campos citados acima deverão ser substituídos pelos dados, sem acentos e espaços em branco, definidos em:

- <SIGLA_PROJETO>: A sigla do projeto corrente, CONTPATRI, CONTPATRI_WEB 		ou CONTPATRI_MOBILE.

- <ACRONIMO_ARQUIVO>: Acrônimo do tipo do arquivo definido em 5.5.

- <NOME_PROCESSO>: Nome do processo relacionado.

- <nome_arquivo>: Nome do arquivo em letras minúsculas separado por 	hifenização.

- <VERSÃO>: Número da versão do arquivo.

Um exemplo de nomenclatura de arquivo utilizando a notação acima é:

CONTPATRI_GCO_PLGC_plano_gerencia_configuracao_1.0

Esta regra de nomenclatura não se aplica aos arquivos fonte de codificação.

O Gerente de Configuração é responsável por checar a corretude da nomenclatura. Em sua falta, o GCO é responsável por comunicar aos criadores dos arquivos, se necessário, a correção da nomenclatura.

## 5.3. Criação dos Itens

Para cada item adicionado no repositório, é preciso comunicar ao Gestor de Configuração para que a lista de itens de configuração seja atualizada simultaneamente e esteja atualizada.

## 5.4. Descontinuação dos Itens

Para os itens de configuração em desuso, deverá ser criada uma pasta dentro de cada papel chamada “Descontinuados”. Onde serão colocados esses itens que não estão mais em uso.

## 5.5. Acrônimos

Segue abaixo a definição dos acrônimos de todos os artefatos do projeto com a definição do tipo de documento correspondente.

| Acrônimo | Tipo de Documento |
| --- | --- |
| TAP | Termo de abertura do projeto |
| ANVI | Análise de Viabilidade |
| CONOPS | Conceito de Operações |
| MDCV | Modelo de Ciclo de Vida |
| METEST | Métricas e Estimativas |
| ADF | Análise e Definição de Ferramentas |
| AS | Arquitetura de Software |
| ATAR | Ata de reunião |
| ATARAP | Ata de reunião da Abertura do projeto |
| WBS | Work Breakdown Structure (EAP) |
| ESC | Escopo preliminar |
| ANRI | Análise de riscos |
| ALRH | Alocação de RecursosHumanos |
| CRON | Cronograma |
| PLROD | Plano de rodízio de integrantes |
| PLGC | Plano de Gerência de Configuração |
| PRGC | Processo de Gerência de Configuração |
| PRGQA | Processo de Gerência de Qualidade |
| PLRH | Plano de RecursosHumanos |
| PLCOM | Plano de Comunicação |
| PCOM | Planejamento de Comunicações |
| CONREA | Comunicação Realizada |
| PCE | Planilha de Capacitação da Equipe |
| CHKQA | Checklist de Qualidade |
| RELNCQA | Relatório de Não-Conformidade da Garantia da Qualidade |
| ARNCQA | Análise de Recorrência da Garantia da Qualidade |
| TEMPL | Documentos de Template |
| RAIND | Relatório de avaliação individual |
| ANFER | Análise e Definição de Ferramentas |
| GDC | Guia de Conhecimento |
| PCP | Planilhas de Custos por Profissional |
| MC | Métricas de custo |
| PLEREQ | Plano de Engenharia de Requisitos |
| DESREQ | Documentos de Especificação de Requisitos |
| REQ | Documento de Requisito |
| PS | Projeto de Software |
| GINT | Gerencia de Integração |
| RAC | Relatório de Acompanhamento de Configuração |
| DIC | Descrição dos Itens de Configuração |
| PROT | Imagem de protótipo de Tela |
| BD | Banco de Dados |
| USA | Usabilidade |
| PLGT | Plano de Gerencia de Tempo |
| REBASE | Relatório de Estabelecimento de Baseline |
| JUST | Justificativas de Recursos Humanos |
| CHKUSA | Checklist de Usabilidade do Produto |
| PLGQA | Plano de Garantia da Qualidade do Processo |
| AUFR | Analise de uso de Ferramentas e Recursos |
| CVP | Ciclo de Vida do Projeto |
| MEAPC | Modelagem EAP Concepccao |
| MEAPP | Modelagem EAP Planejamento |
| PLGE | Plano de Gerencia de Escopo |
| PGT | Planejamento de Gerencia de Teste |
| PMED | Plano de Medição |
| RMED | Relatório de Medição |
| MED | Documento de Medição |
| PMREQ | Processo de Mudança de Requisitos |
| PLRU | Plano de Gerencia de Reutilização |
| RELS | Relatório do Sonar |
| REL | Relatório de Reutilização |
| RHU | Reutilização de Histórias de Usuário |
| RCU | Reutilização de Casos de Uso |
| DGCOMP | Diagrama de Componentes |
| DGC | Diagrama de Classes |
| CA | Checklist de Auditoria |
| ORH | Ocorrência de Recursos Humanos |
| ESTUS | Estórias de Usuários |
| WIKI | Referentes a Wiki do Redmine |
| VGP | Visão Geral do Projeto |
| SME | Solicitação de Mudança de Escopo |
| PLCU | Plano de Custo |
| MEP | Manual de Execução do Projeto |
| IIGC | Identificação dos Itens de Configuração da Gerência de Configuração |
| MPPE | Mapeamento de Permissão por Equipe |
| CAF | Checklist de Auditoria Física |
| PGP | Processo de Gerência de Portifólio |
| FSM | Formulário de Solicitação de Mudanças |
| PAGQA | Planilha de Avaliação Gerência de Qualidade do Processo |
| CAQ | Critério para Avaliação de Qualidade |
| CHKVT | Checklist de Viabilidade Técnica |
| CHKVCP | Checklist de Viabilidade com o Patrocinador |
| RPRT | Relatório de Previsto x Realizado da Gerência de Tempo |
| CTC | Comprometimento Tarefas Concepção |
| PLGRI | Plano de Gerência de Riscos |
| RPRR | Relatório de Previsto x Realizado da Gerência de Risco |
| CHKINCB | Checklist de Inconsistência da Baseline |
| ASM | Análise de Solicitação de mudança |
| PLSM | Plano de Solicitação de mudança |
| ECP | Evidências de Controle de Permissões |
| ORT | Orçamento Total |
| CHKVPR | Checklist de Verificação de Processos |

Tabela 2 - Acrônimos

## 5.6 Local de Armazenamento

Os artefatos gerados no projeto serão armazenados em um repositório controlado pela gerência de configuração  de software, que também administra o processo de modificação através do auxílio da ferramenta de versionamento.

## 5.7 Estrutura de Diretórios

O local de armazenamento deverá ter a estrutura definida a baixo. Todos os usuários terão permissão de leitura a todos os documentos do repositório. A permissão de escrita também é definida abaixo indicando quais papéis tem esse direito. O Gerente de Configuração é o responsável por administrar a estrutura dos diretórios, criando, removendo e atualizando esta estrutura.

| Documento do Repositório | Permissão Escrita |
| --- | --- |

Tabela 3 - Estrutura dos Diretórios

As permissões de escrita (Tabela 3 - Estrutura dos Diretórios) são controladas em fs.inf.ufg.br/redmine/, utilizando a ferramenta de gerência de projetos Redmine.

O repositório central http://code.google.com/p/contpatri-012013 não oferece recursos para o controle de permissões, dessa forma, é assumido o risco de permissão de escrita para todos os envolvidos no repositório central.

## 5.7.1 Exceções de restrição

Essa seção descreve as exceções de permissão. Caso uma pessoa precise de permissão pra editar um documento, o mesmo deve ser descrito aqui de acordo com seu papel.

## 5.8 Lista de Itens de Configuração

| Nome do Item | Característica Física | Característica Funcional |
| --- | --- | --- |

Tabela 4 - Itens de Configuração

# 6 Padrões e Ferramentas

## 6.1 Ferramentas

Segue a baixo a lista de ferramentas utilizadas do projeto.

| Tipo | Ferramenta | Plataforma | Versão |
| --- | --- | --- | --- |

Tabela 5 - Ferramentas

## 6.2 Padrões de versionamento

Todos os artefatos que sofrerem alterações e/ou evoluções durante a execução do projeto, com exceção do código fonte e documentos que não se encaixam nessa restrição, devem seguir o padrão de versionamento definido a baixo:

O padrão utilizado será baseado na notação XX.YY. No qual X representa o número principal da versão, este é alterado quando temos uma mudança significativa no artefato. O Y representa o número de pequenas alterações em uma versão maior, sendo alterado quando temos pequenas mudanças. Exemplos de versões: 0.5, 1.07, 1.3, 12.0 e 3.25

## 6.3 Padrões de commit ao repositório

Sempre que um commit for realizado é obrigatório o uso da mensagem. Esta mensagem seguirá o padrão a baixo:

- ref_#<número_da_atividade>_-_<Mensagem>

Onde  <Mensagem> deverá ser substituída por uma mensagem direta e objetiva explicando o motivo do commit mais a terminologia ref ou refs (referenciando) a atividade descrita na ferramenta de gerenciamento do projeto, na qual será identificada pelo caractere "#" juntamente com o número da atividade, seguindo a forma #<número_da_atividade>. Exemplo de commit: ref#23 - "Envio do Plano de Gerência de Configuração".

## 6.4 Templates de Artefatos

Todos os documentos deverão seguir o template definido em https://contpatri-012013.googlecode.com/svn/trunk/contpatri-012013/.../CONTPATRI_GCO_PLGC_plano_gerencia_configuracao_1.0.

# 7 Atividades

## 7.1 Planejamento da Configuração

A cada fase ou iteração o Gestor de Configuração deverá atualizar este plano de gerência de configuração de acordo com as necessidades, verificando se houve a criação de novos diretórios, itens de configuração, ferramentas ou mudanças impactantes na mudança deste plano.

## 7.2 Acompanhamento da Configuração

O gerente deverá acompanhar a configuração do projeto e a cada fase gerar o relatório de acompanhamento da configuração de acordo com o documento CONTPATRI_GCO_TEMPL_template_relatorio_acompanhamento_da_configuração.doc.

## 7.3 Geração de Baselines

As baselines serão geradas ao término de cada fase. Serão armazenadas na pasta tag, na raiz do repositório, seguindo os diretórios que correspondem a cada fase ou iteração.

Somente o gestor da configuração terá acesso a edição destas pastas, sendo responsável pela criação das baselines e por controlar as mudanças nas mesmas.

| Diretório | Fase ou Iteração |
| --- | --- |

Tabela 6 - Estrutura dos diretórios da pasta tag

Após a geração da baseline o gestor da configuração deverá gerar um relatório de estabelecimento de baseline preenchendo o seguinte template: CONTPATRI_GCO_TEMPL_template_relatorio_de_estabelecimento_de_baseline_x.x.odt.

## 7.4 Auditoria da Configuração

Após a geração da baseline deverá ser realizado uma auditoria da configuração da baseline

gerada , preenchendo os seguintes checklists: CONTPATRI_GCO_TEMPL_template_checklist_de_auditoria_de_configuracao_fisica.odt, CONTPATRI_GCO_TEMPL_template_checklist_de_auditoria_de_configuracao_funcional.odt. Posteriormente deverá ser gerado o relatório de não conformidades da auditoria seguindo o template: CONTPATRI_GCO_TEMPL_template_relatorio_de_nao_conformidade_da_auditoria_da_configuracao.odt.

## 7.5 Análise de solicitação de mudança em baseline

Cada solicitação de mudança em baseline deverá passar por análise, seguindo o seguinte template: CONTPATRI_GCO_TEMPL_template_analise_de_solicitacao_mudanca.odt. Caso seja aprovada deverá ser realizado o planejamento da mudança.

## 7.6 Planejar Mudança em Baseline

Com a análise de mudança aprovada o gestor deverá planejar a implementação da mudança solicitada juntamente com a Gerência de Projetos, incluindo no cronograma do projeto as atividades relativas a mudança aprovada e solicitada, para o registro deste plano deve ser usado o seguinte template: CONTPATRI_GCO_TEMPL_template_plano_mudanca_baseline.odt.

## 7.7 Implementar Mudança em Baseline

Com as atividades de mudança incluidas no cronograma, a medida que elas forem finalizadas o gerente de configuração deverá acompanhar se as mudanças estão de acordo com o estabelecido no plano. Com as mudanças completadas o gestor de configuração deverá criar uma nova baseline a partir da baseline alterada, seguindo a seção 7.3 do documento de geração de baselines. O versionamento se dará da seguinte forma:

| Baseline Original | Baseline com mudança implementada |
| --- | --- |
| 0.1 | 0.1.1, 0.1.2 |
| 0.2 | 0.2.1, 0.2.2 |

# 8 Itens de Configuração

A lista completa dos itens de configuração pode ser conferida através do documento: CONTPATRI_GCO_IIGC_planilha_de_identificacao_de_itens_de_confiruacao. No mesmo documento é possível identificar os Itens que entraram na baseline e os itens que não entraram.

# 9 Infraestrutura

# O ambiente de trabalho para o desenvolvimento do projeto exige alguns requisitos.

## 9.1 Configurações Recomendadas para o Servidor

As configurações são baseadas no necessário para a execução do projeto.

## 9.2 Configurações Mínimas e Recomendadas para o Ambiente de Trabalho

Configurações Mínimas

- Processador: AMD Opteron 1200 Series 1.8 Ghz / Intel Dual Core (x64 ou x86)

- Memória: 512mb

- Espaço em disco: 650mb de espaço livre em disco

Configurações Recomendadas

- Processador: AMD Opteron 1200 Series 2.8 Ghz / Intel Dual Core (x86 ou x64)*

- Memória: 2Gb (x86), 4Gb (x64)*

- Espaço em disco: 1.5Gb de espaço livre em disco*

*Ou superiores

| Equipamento | Descrição |
| --- | --- |
| Roteador | Controlar a informação enviada para fora da rede |
| Placa de Rede | Comunicação dos computadores |
| Computadores | Configurados com o ambiente de trabalho |
| Servidor | Alocação dos softwares |

Hardware

| Equipamento | Descrição |
| --- | --- |
| CPU | Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10Ghz |
| Placa de Rede | Ethernet 10/100 |
| Memória RAM | 8 Gb |
| Monitor | 19" Widescreen |

# 10 Referências

Fábrica de Software – Instituto de Informática – Universidade Federal de Goiás

Sistema de Gestão Bibliográfica

SGB_PLGC_PlanoDeGerenciaDeConfiguracaoVersão 5.6