Projeto: CONTPATRI								Data:   27/05/2013

Responsável: Emerson José Porfírio

| Checklist do Plano de Gerência de Portfólio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SIM | NÃO | NC |
| 1. As oportunidades de negócio, as necessidades e os investimentos foram identificados, qualificados, priorizados e selecionados em relação aos objetivos estratégicos da organização por meio de critérios objetivos? |  |  | X |
| 2. Os recursos e orçamentos para cada projeto foram identificados e alocados? |  |  | X |
| 3. A responsabilidade e autoridade pelo gerenciamento dos projetos foram estabelecidas? | X |  |  |
| 4. O portfólio foi monitorado em relação aos critérios que foram utilizados para a priorização? |  |  | X |
| 5. Ações para corrigir desvios no portfólio e para prevenir a repetição dos problemas identificados foram estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão? |  |  | X |
| 6. Os conflitos sobre recursos entre projetos foram tratados e resolvidos, de acordo com os critérios utilizados para a priorização? |  |  | X |
| 7. Projetos que atendem aos acordos e requisitos que levaram à sua aprovação foram mantidos, e os que não atendem foram redirecionados ou cancelados? |  |  | X |
| 8. A situação do portfólio de projetos foi comunicada para as partes interessadas, com periodicidade definida ou quando o portfólio for alterado? |  |  | X |
| Comentários: O Projeto CONTPATRI faz parte do portfólio da Fábrica de Software do INF e seu controle é atribuição do Dr. Juliano Lopes. A equipe do projeto cumpre as determinações e orientações organizacionais especificadas pela FS e, devido a isso, não há uma confecção formal de documentação. |  |  |  |
| Marque uma: Os resultados da avaliação satisfazem o sugerido no MPS.Br e são aceitos. Os resultados da avaliação são aceitos, mas com mudanças (ver lista de deficiências, pag. 2). Os resultados da avaliação não satisfazem o sugerido no MPS.Br (ver lista de deficiências, pag. 2). Aprovado por: Emerson José Porfírio GQA |  |  |  |

| Lista de Deficiências Encontradas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item # | Descrição | Ação Corretiva |