CONTPATRI

# Plano de Gerência de Riscos

Versão 1.2

Histórico da Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/07/2013 | 1.2 | Adaptação às mudanças do Marco 2 | Emerson José Porfírio |
| 07/05/2013 | 1.1 | Adaptação ao Plano de Gerência de Configuração. | Danillo Pinheiro Neto |
| 02/05/2013 | 1.0 | Criação do documento. | Danillo Pinheiro Neto |

Índice Analítico

1.	Introdução	4

2.	Escopo	4

3.	Identificação de riscos	4

4.	Análise	4

4.1    Definições	4

5.	Ações	5

6.	Status de Riscos	5

7.	Acompanhamento de Ações Realizadas	5

# Plano de Gerência de Riscos

# Introdução

A principal funcionalidade do planejamento de risco é procurar garantir que todas as possíveis 	falhas que se possa prever sejam documentadas e estudadas seus impactos no projeto tendo em 	vista questões como tempo, escopo, recursos humanos, recursos financeiros e outros.

# Escopo

Este plano norteia a identificação, as ações e o acompanhamento dos riscos do projeto 	CONTIPATRI.

# Identificação dos Riscos

A identificação inicial dos riscos é realizada pelo Gestor de Riscos. Alterações ou acréscimos 	serão realizados através de reuniões semanais com os gestores do projeto e registrados no 	documento CONTPATRI_GPR_ANRI_analise_de_riscos_1.2 na área de Riscos Identificados.

# Análise

A análise inicial quanto ao impacto, probabilidade e priorização é realizada pelo gestor de riscos, 	sendo usado como referência bases de dados de projetos anteriores.

O impacto em si é medido em dias de atraso, tendo para as oportunidades que forem encontradas 	o impacto em dias negativos (Ex.: -15 dias).

Alterações ou acréscimos serão realizados através de reuniões semanais com os gestores do 	projeto e registrados no documento CONTPATRI_GPR_ANRI_analise_de_riscos_1.2, através de 	relatos destes, ou então se identificado pelo gestor de integração ou Gestor de Risco.

# Definições

- Probabilidade: Baixa = 1; Média = 2; Alta = 5;

- Impacto: É medido em dias; (tendo as oportunidades, medidas em dias negativos).

- Priorização: Probabilidade X Impacto;

# Ações

As ações iniciais são definidas pelo gestor de riscos. Ações adicionais serão discutidas através de 	reuniões semanais com os demais gestores do projeto e registradas no documento 	CONTPATRI_GPR_ANRI_analise_de_riscos_1.2 na área de Ações Realizadas.

# Status de Riscos

Quando um risco/problema ocorre em algum momento do projeto, ele deve ser acompanhado. A 	missão dos gestores de risco é mitigar estes problemas e manter/acompanhar os demais riscos, 	com intuito de reduzir ao máximo a probabilidade de ocorrência.

Quando um risco gerar um problema, devem-se realizar ações de contingência de maneira ágil e 	eficaz com o objetivo de reduzir o impacto no projeto.

O status dos riscos será apontado como:

- Em Ocorrência

  - O risco foi identificado, ocorreu, virou um problema e ainda persiste no projeto.

- Encerrado

  - O risco foi identificado, ocorreu, virou um problema e foi mitigado no projeto.

- Em acompanhamento

  - O risco está sendo acompanhado pelo gestor de risco.

- Rejeitado

  - O risco foi identificado, porém após acompanhamento este não mais impactará o projeto.

O andamento dos status dos riscos é realizado por iteração e pode ser percebido no documento 	CONTPATRI_GPR_ANRI_analise_de_riscos_1.2 na área de Acompanhamento.

# Acompanhamento de Ações Realizadas

O acompanhamento das ações para mitigação dos riscos será realizado pelo gestor de riscos e 	registrado no documento CONTPATRI_GPR_ANRI_analise_de_riscos_1.2 na aba de Ações 	Realizadas.