CONTPATRI

# Plano de Gerência de Tempo

Versão 1.2

Histórico da Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/05/2013 | 1.0 | Criação do Plano | Daniella Costa |
| 24/05/2013 | 1.1 | Conclusão do plano | Daniella Costa |
| 08/07/20013 | 1.2 | Atualização do plano | Emerson José |

Índice Analítico

1. Introdução	4

1.1 Finalidade	4

1.2 Escopo	4

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações	4

2. Responsabilidades	4

3. Atividades	4

4. Definição de Responsáveis	4

5. Sequenciamento das atividades	5

6. Estimativas	5

7. Cronograma	5

8. Ferramenta	5

# Plano de Gerência de Tempo

# 1. Introdução

Este documento visa apresentar o planejamento de execução do projeto Sistema de Coleta de Informações de Patrimônio da UFG (CONTPATRI)

## 1.1 Finalidade

Será apresentado o planejamento detalhado do Sistema de Coleta de Informações de Patrimônio da UFG (CONTPATRI).

## 1.2 Escopo

Esse plano tratará do cronograma do projeto Sistema de Coleta de Informações de Patrimônio da UFG (CONTPATRI), executado pela turma de Engenharia de Software da Universidade Federal de Goiás - UFG .  O projeto CONTPATRI desenvolverá um sistema de coleta de dados patrimoniais para UFG.

## 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

As definições, acrônimos e abreviações referentes a este documento serão tratados no documento referenciado por este e intitulado Glossário.

# 2. Responsabilidades

| Membro | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Bruno César | Engenheiro de Software |
| Daniella de Oliveira Costa | GQA |
| Emerson José Porfirio | Gestor do projeto |
| DanilloPinheiroNeto | Engenheiro de Software |
| Diogo Cesar de Souza Fagundes Beda | Engenheiro de Software |
| Felipe Augusto LacerdaGiroto | Engenheiro de Software |
| Fellipe Cesar FernandesPinheiro | Engenheiro de Software |
| Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | Engenheiro de Software |
| Gabriel de Oliveira Moreira | Engenheiro de Software |
| Guilherme Pereira de Paula | Engenheiro de Software |
| Gustavo Martins Teixeira Borges | Engenheiro de Software |

# 3. Atividades

As atividades foram definidas através da ferramenta Redmine, onde são alocadas:

# 4. Definição de Responsáveis

A definição dos responsáveis para execução das atividades criadas é realizada levando em consideração os recursos disponíveis e os responsáveis em cada cargo definido pelo gestor de recursos humanos. Tendo necessidade de alocar pessoas para atividades das quais não faz parte do seu próprio escopo, o gestor de recursos humanos deve ser acionado para verificar esta possibilidade de troca, para que seja documentado.

# 5. Sequenciamento das atividades

O sequenciamento de atividades é feito pelo gestor do projeto levando em consideração a análise do artefato a ser entregue e o tempo necessário para execução da entrega.

# 6. Estimativas

Para a estimativa de tempo utilizaremos o método de opinião de especialistas, no nosso caso, os especialistas são os próprios responsáveis por executar a tarefa. Consideramos os responsáveis pela execução das tarefas especialistas, tendo em vista sua experiência em trabalhos anteriores.

Para cada atividade definida no cronograma, a estimativa será conseguida da seguinte forma:

- Será solicitado ao responsável por realizá-la, a estimativa de tempo e prazo necessária para finalizar a mesma.

  - Registrar a estimativa sugerida na atividade registrada no Redmine.

- A estimativa sugerida será analisada pela equipe de Gestão de Tempo, a qual, com sua experiência julgarão a coerência da estimativa.

- Caso a estimativa seja incoerente, a equipe de Gestão de Tempo negociará a mesma.

- Após a aprovação da estimativa e prazo, a equipe de Gestão de Tempo atualizará o cronograma de atividades com essas informações.

# 7. Cronograma

O cronograma do projeto pode ser visualizado no documento especifico para esse fim.

# 8. Ferramentas

| Redmine | Ferramenta para gerenciamento do projeto |
| --- | --- |
| Gmail | Ferramenta para recebimento e envio de e-mails |
| Gtalk | Mensageiro instantâneo |
| DropBox | Repositório provisório do projeto |
| Google Code | Repositório final do projeto |